## Cykl 1: Zgłoszenie online (Scenariusz 5)

Cel: klient może zgłosić usterkę i dostać numer zlecenia.

- Baza danych: FORMULARZ_ZGLOSZENIA, ZLECENIE (z numer, formularz_id UQ, FK do urządzenia i kategorii). Numer zlecenia musi być unikalny i trudny do odgadnięcia (nie sekwencyjny), bo to jedyny „klucz” klienta.

- Backend: FormController (submitForm), ValidationService (validateData), zapis przez OrderRepository. Utworzenie zlecenia w stanie NEW. Ścieżka błędu: walidacja zwraca listę błędów bez zapisu.

- Powiadomienia: serwis e-mail (na razie może to być stub/logowanie) wysyłający numer zlecenia.

- Frontend: ekrany 7.1 (strona główna), 7.3 (formularz: typ zlecenia, typ urządzenia, producent i model, e-mail, opis) i 7.4 (potwierdzenie). Brakuje w formularzu imienia, nazwiska i telefonu, które są w tabeli KLIENT, więc trzeba je dodać lub zdecydować, że są opcjonalne.

- Testy: poprawne zgłoszenie, brak wymaganych pól, nieprawidłowy e-mail.

Gotowe, gdy: wypełnienie formularza tworzy rekord w bazie ze statusem NEW i klient dostaje numer.

## Cykl 2: Sprawdzanie statusu i anulowanie (Scenariusz 6)

Cel: pełna samoobsługa klienta od strony strony WWW.

- Baza danych: tabela ANULOWANIE (powod, zlecenie_id UQ).

- Backend: endpoint statusu (numer → urządzenie + status) oraz CancellationService (validateOrderId, cancelOrder). Anulowanie jest dozwolone tylko ze stanu NEW, a dla DELIVERED i wyższych zwraca czytelny błąd. Zapis do ANULOWANIE i zmiana statusu na CANCELLED powinny odbywać się w jednej transakcji.

- Frontend: ekrany 7.1 (pole ID i „Sprawdź”), 7.5 (wynik wyszukiwania z przyciskiem „Anuluj zamówienie”), 7.6 (potwierdzenie TAK/NIE) i 7.7 (nieprawidłowy numer). Warto dodać ochronę przed zgadywaniem numerów (rate limiting).

- Testy: anulowanie w NEW, odrzucenie w DELIVERED/IN_PROGRESS/COMPLETED, ponowne anulowanie tego samego zlecenia, nieistniejący numer.

Gotowe, gdy: klient sprawdza status i anuluje zlecenie, a przy późniejszym stanie dostaje komunikat odmowy.

## Cykl 3: Panel technika i przyjęcie sprzętu (Scenariusz 1)

Cel: technik widzi zlecenia i potwierdza fizyczne dostarczenie.

- Baza danych: TECHNIK oraz konta użytkowników/role (nie ma ich w ER, więc trzeba je dodać).

- Backend: logowanie techników i autoryzacja ról, wyszukiwanie zlecenia po ID, zmiana NEW → DELIVERED, lista zleceń z filtrem po statusie.

- Powiadomienie: potwierdzenie przyjęcia urządzenia wysyłane do klienta.

- Frontend: PanelTechnika (displayOrder): wyszukiwarka, lista, szczegóły zlecenia. Zlecenia CANCELLED widoczne jako anulowane, żeby technik wiedział, że klient się nie zjawi (krok 4 Scenariusza 6, tu realizowany po stronie panelu).

- Testy: próba przyjęcia zlecenia CANCELLED lub już DELIVERED, dostęp bez roli technika.

Gotowe, gdy: technik loguje się, znajduje zlecenie po numerze i oznacza je jako DELIVERED.

## Cykl 4: Diagnoza i kosztorys (początek Scenariusza 2)

Cel: technik tworzy kosztorys, a klient go otrzymuje.

- Baza danych: KOSZTORYS (kwota, status_akceptacji, zlecenie_id UQ) i NAPRAWA (opis, czas_naprawy, technik_id).

- Backend: RepairService.createEstimate() i updateOrderStatus(). Rozpoczęcie diagnozy to DELIVERED → IN_PROGRESS. Wysłanie kosztorysu mailem z bezpiecznym linkiem do podjęcia decyzji.

- Frontend: formularz diagnozy i wyceny w panelu technika. Panel klienta do przeglądu kosztorysu nie ma wireframe’a w dokumentacji, więc trzeba go zaprojektować (proponuję dołożyć go do ekranu 7.5).

- Testy: tworzenie kosztorysu tylko w IN_PROGRESS, kwoty ujemne i zerowe, wygasanie linku.

Gotowe, gdy: po diagnozie klient dostaje maila z kosztorysem i widzi go na stronie.

## Cykl 5: Decyzja, płatność i naprawa (dokończenie Scenariusza 2)

Cel: klient akceptuje lub odrzuca kosztorys, płaci, a technik wykonuje naprawę.

- Baza danych: PLATNOSC (kwota, status, data_platnosci, zlecenie_id UQ).

- Backend:

  - akceptacja kosztorysu → płatność → naprawa,

  - odrzucenie kosztorysu → od razu COMPLETED (wydanie bez naprawy),

  - performRepair(), po którym status zmienia się na COMPLETED.

- Integracja płatności: bramka płatnicza (Przelewy24, Stripe, BLIK itp.) za interfejsem, z początkową implementacją testową/sandbox. Płatność trzeba obsłużyć asynchronicznie (webhook).

- Frontend: akceptacja/odrzucenie kosztorysu i przejście do płatności po stronie klienta, a w panelu technika widok „do naprawy” i przycisk zakończenia naprawy.

- Testy: ścieżka akceptacji, ścieżka odrzucenia, nieudana płatność, podwójne kliknięcie „Zapłać”.

Gotowe, gdy: zlecenie przechodzi przez całą ścieżkę DELIVERED → IN_PROGRESS → COMPLETED, z płatnością i bez.

## Cykl 6: Części i integracja z hurtownią (Scenariusz 7)

Cel: automatyczne zamawianie brakujących części.

- Baza danych: CZESC (nazwa, cena, dostepnosc) i ZLECENIE_CZESC (ilosc, status_zamowienia).

- Backend:

  - PartsService.checkAvailability() i orderParts(),

  - brak części ustawia status WAITING_FOR_PARTS,

  - WarehouseApiClient.sendOrder() wysyła zamówienie do hurtowni,

  - po zaktualizowaniu dostępności zlecenie wraca do IN_PROGRESS.

- Integracja: adapter do API hurtowni. Nie wiadomo, jakie to API, więc na start proponuję mock/fake hurtowni z identycznym interfejsem, a prawdziwy adapter dopiero po wyborze dostawcy.

- Frontend: w panelu technika dodawanie wymaganych części do zlecenia, widok statusu zamówienia i przycisk „Część dotarła” (potwierdzenie dostawy).

- Testy: część dostępna na magazynie, część niedostępna, ponowienie wysyłki przy błędzie hurtowni (retry), powrót ze statusu WAITING_FOR_PARTS.

Gotowe, gdy: brak części automatycznie wstrzymuje zlecenie i wysyła zamówienie, a dostawa je odblokowuje.

## Cykl 7: Wydanie sprzętu i rekompensaty (Scenariusz 3)

Cel: formalne zamknięcie zlecenia.

- Baza danych: ZWROT (kwota, powod, typ_zwrotu, platnosc_id) oraz mechanizm archiwizacji zleceń (znacznik lub osobna tabela).

- Backend: BillingService (weryfikacja rozliczenia, zamknięcie zlecenia, archiwizacja), CompensationService.calculateCompensation() (w diagramie 5.2 jest powiązany z klasą Order, którą trzeba ujednolicić ze Zlecenie). Rekompensata jest wypłacana przed zamknięciem zlecenia. Przejście COMPLETED → stan końcowy.

- Frontend: w panelu technika akcje „Wydaj sprzęt” i „Zgłoś uszkodzenie / zwrot środków” z typem i powodem.

- Testy: wydanie standardowe, wydanie po odrzuconym kosztorysie, wydanie z rekompensatą, zwrot przekraczający kwotę płatności.

Gotowe, gdy: zlecenie można zamknąć, w razie szkody wypłacić rekompensatę, a dane trafiają do archiwum.

## Cykl 8: Rozliczenie podatkowe (Scenariusz 4)

Cel: zautomatyzowane okresowe rozliczenia.

- Baza danych: STAWKA_PODATKU (z seedem stawek) i DANE_PODATKOWE (nip, kwota_netto, okres, stawka_id).

- Backend: TaxSettlementService.prepareTaxData() i sendReport(). Agregacja zamkniętych i opłaconych zleceń z okresu, scheduler (np. cron) uruchamiający proces, zapis UPO.

- Integracja: TaxInterface.send() i GovernmentApiClient (connect, authorize). Dokumentacja sama zaznacza niepewność co do API, więc najpierw trzeba zbadać, jaki format i kanał wymaga polskie prawo dla tego rodzaju rozliczeń.

- Plan awaryjny: eksport danych do pliku (CSV/XML) do ręcznego złożenia, jeśli automatyczna wysyłka okaże się niemożliwa.

- Testy: poprawność agregacji kwot, pominięcie zleceń niezamkniętych i nieopłaconych, błąd po stronie urzędu, brak podwójnego rozliczenia tego samego okresu.

Gotowe, gdy: scheduler generuje poprawny raport za okres i zapisuje potwierdzenie albo udostępnia eksport ręczny.

## Cykl 9: Stabilizacja i wdrożenie

Cel: gotowość produkcyjna.

- Testy end-to-end: pełna ścieżka zlecenia, od formularza do wydania, plus wszystkie ścieżki alternatywne (anulowanie, odrzucony kosztorys, brak części, rekompensata).

- Bezpieczeństwo: RODO (dane osobowe klientów, polityka retencji), nagłówki bezpieczeństwa, rate limiting, audyt dostępu do panelu technika.

- Strona „Oferta zakładu” (7.2): w dokumentacji to na razie placeholder. Wypełnienie treścią.

- Dokumentacja i operacje: logi, monitoring, backup bazy, instrukcja dla techników.

- Wdrożenie: środowisko produkcyjne, migracje, pilot z kilkoma prawdziwymi zleceniami.